팀 미 팅 회 의 록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | Firstcoin | **차수** | 차 |
| **일 시** | 2015년 2월 16일 월요일 13시 00분 – 17시 00분 ( 4 시간 ) | | |
| **장 소** | 7호관 445호 | | |
| **참석자** | 김학균, 이준호, 장예진, 신지은, 최은주 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 역할 분담 및 앞으로의 계획 구체화 | | |
| **회의내용** | 1. 자바/안드로이드 역할 분담    1. 안드로이드(POS) : 학균오빠,준호오빠 - ssl통신    2. 자바(사용자 프로그램) : 예진언니, 은주, 지은 2. 안드로이드(POS)    1. 학균오빠 소스 받아서 이어서 개발 진행    2. 스토리보드대로 개발 진행, 이후 디자인/보안 생각    3. 스토리보드대로 완성 - 2월 말까지 3. 자바(사용자 프로그램)    1. Swing으로 개발    2. 설 연휴동안은 awt/swing 공부해서 ppt로 정리 4. 문서 작성    1. 회의록 정리/제안서/요약계획서/ppt자료(음성녹음)    2. 다음주 월요일(23일)에 시작    3. 음성 녹음은 교수님 피드백 이후 대본 작성 후 진행(3월 둘째주) 5. 다음 계획(23일 월요일)    1. 안드로이드/자바 진행사항 발표(우리끼리)    2. 수행계획서 역할분담/진행 시작    3. 수행계획서->요약계획서->ppt    4. 수행계획서 1차 완성 후 교수님께 확인 요청    5. 회의록은 각자 6개씩 맡아서 파일로 변환(연휴 내 진행)       1. 12.23~01.05 학균오빠       2. 01.06~01.12 은주       3. 01.13~01.20 예진언니       4. 01.21~01.28 준호       5. 01.29~02.16 지은       6. 회의록 파일 이름 통일: ex)회의록\_20141223   \*\*교수님 미팅 이후 추가 회의\*\*   1. 현재 pos 앱 수정은 그대로 진행 2. 자동차 관련 아이디어 버리고 사용자 앱을 새로 개발    1. Coinplug wallet 기능 + 원거리 주문    2. QR코드가 사용자 앱으로 보내졌을 때에는 사용자가 그 이미지를 직접 찍을 수 없으므로 다른 결제 방식 생각   이미지를 클릭하면 결제 페이지로 넘어가면서 상점 정보랑 금액이 자동으로 입력되는 형태  또는, 이미지 아래 '결제' 버튼 추가해서 버튼 클릭 시 결제 페이지로 넘어가게 하는 형태   1. Wallet이 아닌 다른 이름으로 바꾸자는 의견이 나옴 -> 이름은 추후에 생각 2. 자바로 개발하려고 했던 것을 안드로이드로 옮기기만 하면 됨! 3. 스토리보드는 (예진언니,지은,은주) 셋이 구상하고 오빠들한테 피드백 받음 | | |
| **결과물** | 회의 결론 사항  - 앱 2개(상점용 pos + 사용자용) + 관리자용 웹 페이지  - 양 + 완성도 + 말  - 디자인까지 2개 앱 완성 3월 말까지  - 4월부터는 버그 수정 및 보안 관련 부분 추가하면서 관리자 웹 페이지 개발 시작 | | |