**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | FirstCoin | **차수** |  |
| **일 시** | 2015년 3 월 3 일 화요일 1시 00분 – 3시 00분 ( 2시간) | | |
| **장 소** | 7호관 445호 | | |
| **참석자** | 김학균, 이준호, 장예진, 신지은, 최은주 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 이번주 계획 및 계획서 발표 준비 | | |
| **회의내용** | 1. 이번 주 할일  * 보고서 완성 * 개발 시작 * 개발 일정 수립 * 발표 준비   ※ 앞으로 모이는 시간   * 사제동행시간 ( 월요일 오후 6시 ) * 캡스톤 시간 전부터 ( 목요일 오후 3시 )     ※ 교수님 미팅   * 캡스톤 ( 목요일 오후 4시 30분 )  1. 과제 계획서 발표 준비    1. 목요일- 수행계획서 완성(3시 전)    2. 금요일- 요약계획서, 피드백 받은 대로 수행계획서 최종 완성    3. 일요일- ppt 만들기 시작    4. 월요일- ppt, 대본 완성   \*\* 자신이 맡은 부분 한 페이지 씩 늘리기  늘릴 것이 없는 경우, 추진 배경(비트코인 관련 설명), 시장 조사(비트코인 활용 사례, 우리나라 결제 시스템) 정리해서 예진언니한테 주기  \*\*\* 계획서 발표 : 준호 오빠 / 최종발표 : 예진 언니  \*\*\*\* 서버 관련 내용 정리해서 준호 오빠한테 보내주기!     1. 개발 일정    1. 관리자용 웹 페이지는 앱 완성 후 진행    2. Pos와 사용자용 앱 모두 3월 말 완성 목표    3. 13일부터 개발 시작 (pos: 학균오빠,준호오빠 / 사용자용: 예진언니, 지은, 은주)    4. 16일(월)에 코드 합치고 교환, 이후 통신부분 시작. | | |
| **결과물** | 수행계획서 초안 | | |