**팀 미 팅 회 의 록**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | Firstcoin | **차수** |  |
| **일 시** | 2015년 3 월 23 일 월요일 5시 00분 – 8시 00분 ( 3시간 ) | | |
| **장 소** | 7호관 445호 | | |
| **참석자** | 김학균, 이준호, 장예진, 신지은, 최은주 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 진행사항 확립 및 DB 테이블 구상 | | |
| **회의내용** | * 해야할 일   + DB 구조 그리기 -> 현재 테이블 구조 윤성혜 교수님께 피드백 받기 * Local에서 안드로이드와 서버통신이 안됨!!ㅠㅠ * 진행사항   + 사용자앱: 거래내역, slide view 완성 (개발자 정보 activity만 나중에 수정)   + pos: 준호오빠, 학균오빠 파일 합치면 완성 * 앞으로   + 교수님 미팅 : 3시반   + 서버 연결 문제 해결하기   + 사용자 앱 첫번째 tab 시작 | | |
| **결과물** | Pos및 사용자용 앱 중간 결과 | | |