팀 미 팅 회 의 록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | firstcoin | **차수** | 차 |
| **일 시** | 2015년 05월 04일 월요일 14시 00 분 – 15시 40 분 ( 1시간 40분) | | |
| **장 소** | 7호관 445호 캡스톤디자인실 | | |
| **참석자** | 이준호, 김학균, 최은주, 신지은, 장예진 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 진행사항 파악 및 2차발표 준비 | | |
| **회의내용** | 1. 개발 진행사항  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 진행사항 | 남은 계획 | | 웹 | * + 메뉴 : 파일추출, 추가, 거래내역, 통계 | * + 메뉴 : 수정, 삭제, 파일삽입, 달력수정, 거래내역 검색조건, 통계 best판매량 | | POS | * + 주석완료 |  | | Order | * + 원거리 주문 탭 새로 생성 | * + Pickup 전까지의 원거리주문 리스트를 보여준다. | | 원거리주문 | 1단계 완료 | * + 원거리주문 2단계에서 gcm메시지를   "주문이 승인되었습니다. 결제를 진행해 주세요" or  "주문이 거절되었습니다." |  1. 먼저 끝내야 할 일    * + 1. 요약보고서 영어버전 ~5월 13일        2. 최종 개발 목표 ~5월 14일 2. 원거리주문 status 코드 정하기   -1 : 원거리주문 거절  0 : 주문생성만 한 상태  1 : 원거리 주문 승인  2 : qr코드 생성한 상태  3 : 결제 완료  4 : 상품준비 중  5 : 상품준비 완료 (픽업 대기)  6 : 픽업 완료 | | |
| **결과물** |  | | |

교수님과의 팀 미팅 회의록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** |  | **차수** | 차 |
| **일 시** | 년 월 일 요일 오전 시 분 – 시 분 ( 시간 분) | | |
| **장 소** |  | | |
| **참석자** |  | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** |  | | |
| **회의내용** | **발표 :**  **발표자 :**  **첨부물 :**  **내용 :**  **질문 및 지적사항 (다음 회의록에 지적사항에 대한 검토 및 반영내용이 반영되어야 함)** | | |
| **결과물** |  | | |