팀 미 팅 회 의 록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | firstcoin | **차수** | 차 |
| **일 시** | 2015년 05월 07일 목요일 15시 00 분 – 17시 30 분 ( 2시간 30분) | | |
| **장 소** | 7호관 445호 캡스톤디자인실 | | |
| **참석자** | 이준호, 김학균, 최은주, 신지은, 장예진 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 진행사항 공유 및 에러 파악 | | |
| **회의내용** | 1. 개발 진행사항  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 진행사항 | 남은 계획 | | 웹 | 주문 삭제, 파일 삽입,  거래내역 검색조건 | 주문 수정, 통계 베스트 판매량 | | Order | 서치뷰 완료 | 상점이름으로 검색 php  상점이름, 주소, 전화번호 리스트뷰에 출력 | | 원거리주문 | Order에 상인의 주문 승인/거절 전달 | 푸시 다시 확인해보기 |  1. DB 구조 변경  * Orders 테이블의 content의 사용 용도 변경   + 기존 : 주문내역 저장 ex)아메리카노3   + 변경 후     - 원거리주문일 경우 주문자의 이름 / 전화번호 저장     - 일반 주문일 경우 비어있음.. 기타 주문사항을 넣기 위함. --> content 필드가 비어있어서 거래내역을 제대로 못 가져올 수 있음  1. 원거리주문 GCM 테스트  * GCM push 내용 추가 및 수정   + user\_remote\_order.php / pos\_remote\_response\_ok.php / pos\_remote\_response\_no.php / -- gcm 메시지 수정, 디비에 status update   + user\_remote\_payment.php / pos\_remote\_status\_update.php --- 새로 작성. 테스트 완료. Status 변경값은 다시 수정될 수 있음 * 원거리주문 시 pos에서 qr코드 생성 & DB에 저장 | | |
| **결과물** |  | | |