팀 미 팅 회 의 록

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **팀명** | firstcoin | **차수** | 차 |
| **일 시** | 2015년 05월 15일 금요일 16시 00 분 – 17시 30 분 ( 1시간 30분) | | |
| **장 소** | 7호관 445호 캡스톤디자인실 | | |
| **참석자** | 이준호, 김학균, 최은주, 신지은, 장예진 | | |
| **불참자** |  | | |
| **안 건** | 역할분담 및 에러 수정, 교수님 면담 | | |
| **회의내용** | 1. 역할분담  * 예진 : 시세, btc환산   + - * Response\_ok 호출하는 안드로이드 코드 수정하기 * 은주 : 버튼 수정 * 학균 오빠 : QR코드 생성 * 준호 오빠 : UI * 지은 : 안드로이드 수정  1. Library 제거 후 에러 나는 곳  * ActivityPayment.java : btc 정보를 받아오는 부분, qr코드를 생성하는 부분이 에러남   + Pos\_get\_payment\_info.php 생성, 내부에서 처리 * ActivityQRcode.java : 필요없는 파일임. 삭제 * ActivityStart.java : cpPayement에 접속하는 부분 * DialogFragmentAccept.java :   + response\_ok\_2.php 호출하는 것으로 수정함   + qr코드 스트링 생성은 php 내부에서 하는걸로 * FragmentOrder.java  1. 윤명근 교수님 미팅  * 앱 마켓 등록, 소프트웨어 등록 고려해볼 것 * 비트코인을 받는 대표 상점 알아보기 * 실제 돈처리가 가능한 것을 강조 | | |
| **결과물** |  | | |